- MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA VISITE  DU24/12/2025

Relativement aux recommandations de la date du 24/12/2025 , la situation de mise en œuvre des engagements se présente comme suit :

| N° | Observation | Recommandations | Statut | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R00(SRF) Mkazi | 1.1Robinet flotteur |  |  |
|  |  | 1.2 Installation électrique |  |  |
|  |  | 1.3 Réservoir de refroidissement | Non réalisées | CGC/PNUD |
|  |  | 1.4 Regard de vidange |  |  |
|  |  | 1.5 Echappe sur chambre technique | 1 |  |
|  |  | 1.6 POSE CONDUITE : tuyaux non enterrer |  |  |
| 2 | R1(MKAZI) réservoir | 2.1 Robinet flotteur |  |  |
|  |  | 2.2 Fuite du réservoir | NON réalisées | CGC/PNUD |
|  |  | 2.3 Prolonger le barbet |  |  |
|  |  | 2.4 Installations hydroélectrique |  |  |
|  |  | 2.5 Echappe sur chambre technique |  |  |
|  |  | 2.6 Silencieux du générateur |  |  |
| 3 | R2(mkazi) réservoir | 3.1 Echappe sur chambre technique |  |  |
|  |  | 3.2 Installation électrique |  |  |
|  |  | 3.3 Robinet flotteur |  |  |
|  |  | 3.4 Fuite du réservoir |  |  |
|  |  | 3.5 Manque d’ eau ds le R | NON réalisées | CGC/PNUD |
|  |  | 3.6 Anti rouille Echelle intérieur |  |  |
|  |  | 3.7Fussures aux murs à l’intérieur du chambre technique |  |  |
| 4 | R6(Nvouni) | 4.1 Nettoyage |  |  |
|  | réservoir | 4.2 Robinet flotteur |  |  |
|  |  | 4.3 ECHELLE antirouille |  | CGC/PNUD |
|  |  | 4.4 Remplir le réservoir d’eau | NON réalisées |  |
|  |  | 4.5 Mous tiqueur |  |  |
|  |  | 4.6 Peinture clôture |  |  |
| 5 | R16 (bahani) réservoir | 5.1ECHELLE Intérieur rouillée 5.2NETTOYAGE 5.3 Finition porte d’entrée 5.4 Fouille de conduite (50M) Rosions ds le traçons | NON réalisées | CGC/PNUD |
| 6 | R8(Salimani) reservoir | 6.1Nettoyage de la cour 6.2Nettoyage à l’intérieur du reservoir | NON réalisées | CGC/PNUD |
| 7 | R3 (sambabodoni) reservoir | 7.1 Gouttière : très proche des murs 7.2 Fuite au mur 7.3 Echappe à l’intérieur de la chambre 7.4 Rouille à l’échelle intérieure 7.5 Peinture à l’intérieure de la chambre 7.6 Mous tiqueur 7.7 Installation électrique | A revoir | CGC/PNUD |
| 8 | R4 (dzahani2) reservoir | 8.1Peinture à l’intérieure de la chambre 8.2Echappe à l’intérieur de la chambre 8.3 Fuite d’eau au mur 8.4 Gouttière proche au mur 8.5regard vidange 8.6 Rouille à l’échelle intérieure 8.7Jnstalation électrique |  |  |
| 9 | R10(Ntsoudjini) | 9.1 Tuyau DN 90 NON enterré | A refaire | CGC/PNUD |
| 10 | R12(Zivadani) | 10.1Dallage du pouzzolane | A refaire | CGC/PNUD |
|  |  | 10.2 Porte d’entré | A revoir |  |
| 11 | R13(batsa) | 11.1 Pouzzolane | Non réalise | CGC/PNUD |
| 12 | R15(Mihandani) | 12.1Regard à construire et tuyau de tremplin à prolonger | Non réalisées |  |
| 13 | REMARQUE : 5RS | (R12,R13,R14,R15..) | Les robinets flotteurs sont instalées | CGC |

Fait à MORONI le 24/12/2025